采购需求

（本需求仅供参考，具体以招标文件为准）

| 项目名称 | 安徽审计职业学院项目监理招标 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2017FACZ0534 |
| 服务地点 | 合肥经开区方兴大道509号，安徽审计职业学院校园内。 |
| 服务期限 | 从施工开始到工程竣工验收（含室外工程）及到合肥市档案馆备案完成的全过程监理。本项目监理服务范围包括方兴校区安徽审计职业学院教研综合楼（含地下人防工程）全过程监理服务、安徽审计职业学院教工公寓（含地下车库）全过程监理服务、安徽审计职业学院创新创业孵化基地及后勤服务楼全过程监理服务三个施工项目，三个施工项目分步施工。（三个施工项目尚未进入招标阶段，各投标人须充分考虑三个施工项目分步施工的实际情况，投标报价应综合考虑风险成本） |
| 评标办法 | 综合评分法 |

前注：

1、本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可；

2、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行勘察项目现场，如投标供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

3、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系安徽省政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后安徽省政府采购中心不再受理对招标文件条款提出的质疑。

一、项目概况

1. 本项目为安徽审计职业学院教研综合楼（含地下人防工程）、创新创业孵化基地及后勤服务楼、教工公寓（含地下车库）工程项目全过程监理。总建筑面积约65060m2，总投资估算约19020万元。

2.本项目包括三个施工项目：

施工项目一为安徽审计职业学院教研综合楼（含地下人防），框架结构，地上11层（一栋），地上6层（二栋），地下1层（含地下人防），建筑面积约27500㎡（含地下人防面积约7000㎡），投资估算约8540万元；

施工项目二为安徽审计职业学院教工公寓（含地下车库），框架结构，地上18层（二栋），地下一层（含地下车库3300㎡），建筑面积约21800㎡，投资估算约5760万元；

施工项目二为安徽审计职业学院创新创业孵化基地及后勤服务楼，地上11层（一栋），地上三层（一栋），建筑面积约15760㎡，投资估算约4720万元。

二、监理服务范围及要求

本项目监理服务要求从施工开始到工程竣工验收（含室外工程）及到合肥市档案馆备案完成的全过程监理。包括从施工开始至竣工验收、移交使用、档案备案办结期间所有区域内主体工程和配套工程的施工及安装任务（含区域内各种管网和配套的建筑物等全部配套工程）全过程监理服务，为交钥匙工程，包含但不限于建筑、结构、给排水、电力（电气含高压部分）、暖通、消防、人防、智能化、内外装饰、室外总体（含管网、道路、照明等）、园林绿化、太阳能系统、设备安装、钢结构等。水、电、燃气接入自相关部门指定接入点接入至校园内设计位置等。

请各投标人充分考虑本项目三个施工项目分步施工的实际情况，在监理大纲、人员配备和投标报价中体现。

具体经济技术指标见图纸。

三、人员配备（本条不作为初审项，详见评分标准）：

| 执业资格 | 专业 | 岗位 | 人员配额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家级注册监理工程师 | 房屋建筑工程 | 总监理工程师 | 1人（不允许外聘、返聘） | 55周岁以下 |
| 注册造价工程师 | / | 土建造价 | 1人 |  |
| 监理工程师 | 房屋建筑 | 土建 | 2人 |  |
|  | 电气 | / | 1人 |  |
|  | 给排水 | / | 1人 |  |
| 监理员 | / | / | 1人 |  |
| 合计 |  |  | 7人（以上人员配置均为专职，不得兼任） |  |
| 人员配备通则： - 表中所列人员配额为最低限度； 2、造价岗位如配备国家级注册造价工程师，无须具备监理员或以上执业资格。 3、投标文件中提供相应人员资格证书扫描件或影印件。 |  |  |  |  |

四、报价要求

1、采用固定总价方式报价。投标文件中须列明分项报价（三个施工项目监理费用分别报价）和投标总价。

2、投标人的投标报价应充分考虑到投标供应商在监理服务期内按招标文件规定的全部内容（土建工程、装饰工程、安装、室外工程等）的所有工程内容，以及后期工程签证增加及工期延长等情况，提供全部服务所需的所有费用。投标人应充分考虑各种因素进行投标报价。

3、投标人的投标价应是监理服务期内，监理单位按招标文件规定的范围所提供的全部服务所需的费用，包括监理额外工作报酬、附加工作报酬。中标供应商自行支付办公、交通、通信及生活费用等。